Администрация Шеломковского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Шеломки 30.10.2024 № 38-п

О внесении изменений в постановление  от 20.10.2014 № 43-п « Об утверждении муниципальных программ на территории Шеломковского сельсовета  «Повышение качества жизни населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 6,13,49 Устава муниципального образования Шеломковский сельсовет, постановлением от 10.10.2013 № 28-п «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Шеломковского сельсовета, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в муниципальную  программу  «Повышение качества жизни населения» :

  - Муниципальную программу «Повышение качества жизни населения на территории Шеломковского сельсовета» изложить в новой редакции.

- 2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Информационный вестник».

3.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его   официального опубликования.

Глава сельсовета С.В.Шестопалов

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Шеломковского сельсовета от 30.10.2024 №38-п

- Муниципальная программа Шеломковского сельсовета  «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета».

- 1.Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется программа | Муниципальная программа Шеломковского сельсовета «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации Шеломковского сельсовета Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 37-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шеломковского сельсовета, их формировании и реализации»; постановление Администрации Шеломковского сельсовета Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 37-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Шеломковского сельсовета» |
| Ответственный исполнитель муниципальный программы | Администрация Шеломковского сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство территории поселения 2. Дороги Шеломковского сельсовета. 3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шеломковского сельсовета. 4. Развитие транспортного комплекса Шеломковского сельсовета. 5. Отдельные мероприятия. |
| Цели муниципальной программы | - организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; - организация сбора и вывоза бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок; - создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения; - организация благоустройства и озеленение территории общего пользования поселения; - содержание мест захоронения; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности и содержания минерализованных полос; - привлечение к работам по благоустройству; - предоставление услуг населению по банно- прачечному хозяйству; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - комплексное развитие пассажирского транспорта; - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населённых пунктов Шеломковского сельсовета |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования программы составляет: 59 440 064,11 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 636 136,98 рублей 2015 год – 3 402 358,32 рублей 2016 год – 2 020 539,25 рублей 2017 год – 2 949 560,32 рублей 2018 год – 4 329 761,89 рублей 2019 год – 3 231 744,57 рублей 2020 год – 3 442 759,66 рублей 2021 год – 2 413 177,15 рублей 2022 год – 6 146 671,15 рублей 2023 год - 5 680 005,82 рублей 2024 год – 6 734 774,00 рублей 2025 год – 6 717 040 ,00 рублей 2026 год-5 496 409,00 рублей 2027 год-5 239 126,00 рублей средства местного бюджета – 59 440 064,11 рублей; средства краевого бюджета – 11 748 056,25 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет Администрация Шеломковского сельсовета в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и региональным законодательством |

Приложение № 1

к муниципальной программе Шеломковского сельсовета «Повышение качества жизни

населения Шеломковского сельсовета»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п |  |  |  | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения |  | Источник информации |  |  | 2014-2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Цель подпрограммы. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 75 |  | 77 |  |  | 79 |  |  |  |  | 80 |  | 81 | 82 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами; |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 60 |  | 70 |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  | 85 | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 12 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 35 |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  | 55 | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 74 |  | 76 |  |  | 78 |  |  |  |  | 80 |  | 82 | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  | доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 0,5 |  | 0,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,1 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  | доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 98 |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Цель подпрограммы. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию |  | 42,6 |  | ведомственная отчетность |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 8,8 |  |  |  |  | 17,7 |  | 17,7 | 17,7 |  | 17,7 |  | 17,7 |  | 17,7 |  | 17,7 |  | 17,7 |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов |  | 2шт % |  | ведомственная отчетность |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 5,1 |  | 6,0 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,8 | 23,68 |  | 37,06 |  | 36,55 |  | 36,88 |  | 36,88 |  | 36,88 |  | 36,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |  | 97 |  | 96 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |  | 97 |  | 97 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 79 |  | 78 |  |  | 78,5 |  |  |  |  | 77 |  | 76 | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 0,5 |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  | Снос 116,3 кв.м аварийных и ветхих строений |  | % |  | ведомственная отчетность |  |  | 0 |  | 2,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Отдельные мероприятия»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель: Обеспечение доступа населения Шеломковского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях |  | % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение качества жизни населения

на территории Шеломковского сельсовета»

- Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения», реализуемая в рамках муниципальной программы Шеломковского сельсовета Дзержинского района Красноярского края «Повышение качества жизни населения на территории Шеломковского сельсовета»

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | «Благоустройство территории поселения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Шеломковского сельсовета Дзержинского района Красноярского края «Повышение качества жизни населения на территории Шеломковского сельсовета» |
| Исполнитель программы | Администрация Шеломковского сельсовета |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Шеломковского сельсовета |
| Цель программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения |
| Задача программы | Улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета |
| Целевые индикаторы программы | доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок ( %) доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (увеличение с 52,34% в 2014 году до 54,0% в 2027 году); доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения; доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами; доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения (увеличение с 0,12% в 2014 году до 0,20% в 2027 году) доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (5% ежегодно); |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2027годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составляет: в 2014 – 2027 годах – 19 803 848,15 рублей, в том числе: 2014 год- 1 200 655 руб 2015 год- 1 441 827 руб 2016 год- 1 875 169 руб 2017 год- 1 585 308 руб 2018 год -1 768 253 руб 2019 год- 1 768 253 руб 2020 год- 1 399855 руб 2021 год- 1 421 657,28 руб 2022 год-1 366 066 руб. 2023 год -1 471835,87 руб. 2024 год – 2 167 395,00 руб. 2025 год -1 237 574,00 руб. 2026 год -550 000,00 руб 2027 год- 550 000,00 руб. средства местного бюджета – 21 433 037,15 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением программы | В соответствии со ст. 179Бюджетного Кодекса РФ |

- 2. Основные разделы программы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки программы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное уличное освещение и состояние тротуаров в населенных пунктах поселения. Так, на 01.01.2023  доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 82,3 процента.

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб). Доля общей площади зеленых насаждений, устройство клумб в местах общего пользования к общей площади населенных пунктов в 2023 году в среднем составила 0,02 процента.

Для обеспечения профилактики и тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов на звание  "Лучшее домовладение", «Лучшая улица». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.

С 2008 года за счет средств краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» осуществляются мероприятия по благоустройству территорий поселений.

За период 2015–2023 годы на средства субсидий в  населенных пунктах сельсовета проведены работы по улучшению архитектурного облика территорий. Восстановлены парки и скверы, обустроены места для отдыха и досуга граждан, благоустроены  улицы и площади, территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, восстановлено освещение, созданы детские игровые и спортивные площадки.

В работах по благоустройству принимали участие школьники, безработные граждане, проведены субботники по уборке территорий, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, установке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, благоустроены территории кладбищ.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы

Исполнителем программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация  Шеломковского сельсовета.

Администрация  Шеломковского сельсовета осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации программы;

подготовку отчетов о реализации программы.

Целью программы является Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.

Выбор мероприятий программы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить  программа, результатами анализа сложившейся на территории сельсовета ситуации по благоустройству территории.

Перечень целевых индикаторов  программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к программе.

2.3. Механизм реализации программы

Средства местного бюджета направляются на  финансирование мероприятий программы:

- текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения,

- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;

- сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок;

- содержание мест захоронения;

- содержанию памятников;

- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;

- проведение конкурсов на звание  "Лучшее домовладение", «Лучшая улица».

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий программы выступает администрация Шеломковского сельсовета.

Финансирование мероприятий программы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией программы осуществляется исполнителем программы – администрация Шеломковского сельсовета.

Исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств  краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края. Контроль за законностью и результативностью использования средств краевого бюджета осуществляет Счетная Палата Красноярского края.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Правительством Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации программы должен содержать:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- описание результатов реализации мероприятия программы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

- анализ последствий не реализации мероприятия программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного, краевого бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации программы);

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Администрация Шеломковского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям программы, механизм реализации программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение №1

к подпрограмме Шеломковского сельсовета «Благоустройство территории поселения»

Распределение планируемых расходов за счет средств местного  бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа 1 | «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1237345 | 550000 | 550000 | 2337345 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 831 | Х | Х | Х | 1237345 | 550000 | 550000 | 2337345 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 831 | Х | Х | Х | 1237345 | 550000 | 550000 | 2337345 |
|  |  | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0503 | 0210000 | Х | 1237345 | 550000 | 550000 | 2337345 |
|  | 1.Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0503 | 0210061010 | 247 | 785146 | 550000 | 550000 | 1885146 |
|  | 2. Сбор и вывоз бытовых отходов | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0503 | 0210065010 | 244 | 265586 |  |  | 265586 |
|  | 3.Содержание мест захоронения | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0503 | 0210065020 | 244 | 116613 |  |  | 116613 |
|  | 4. Содержание памятников | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0503 | 0210065030 | 244 | 70000 |  |  | 70000 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе «Повышение качества жизни населения на территории Шеломковского сельсовета»

- Подпрограмма «Дороги Шеломковского», реализуемая в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Шеломковского сельсовета»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Дороги Шеломковского сельсовета» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Повышение качества жизни населения на территории Шеломковского сельсовета» |
| - Исполнитель подпрограммы | - Администрация Шеломковского сельсовета |
| - Соисполнители подпрограммы | - нет |
| - Цель и задачи подпрограммы | - ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
| - Целевые индикаторы | - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 0% |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014-2027 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Объем финансирования на 2025 – 2027 годы – 11 495 336,00 рублей, из них: - за счет средств дорожного фонда - Шеломковского сельсовета – 11 495 336,00 рублей, - за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Шеломковского сельсовета |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Дороги Шеломковского сельсовета» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | финансовый год | финансовый год | финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  |  | 2014-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км. | ведомственная отчетность | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 8,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  |  | % |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2 | Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов | шт. | ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | ведомственная отчетность | 4,0 | 5,1 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Дороги Шеломковского сельсовета" |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммные мероприятия, | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | финансовый год 2014-2022 год | финансовый 2023год | финансовый 2024 год | очередной финансовый год 2025 | первый год планового периода 2026 год | второй год планового периода 2027 год | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 0220000000 |  | 7739827,25 | 17642658,71 | 3784753,56 | 3776012,00 | 3834012,00 | 3885312,00 | 40662575,52 |  |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 0220062010 | 240 | 4081897,60 | 1179296,27 | 2756894,38 | 3776012,0 | 3834012,0 | 3885312,0 | 19513424,25 | Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала. |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда поселения | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 0220062010 | 240 | 4081897,60 | 1179296,27 | 2756894,38 | 3776012,0 | 3834012,0 | 3885312,0 | 19513424,25 | Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала. |
| Мероприятие 1.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 022R53942 | 240 | 0,0 | 15894495 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15894495 | Расход на капитальный ремонт |
| Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 0220075080 | 240 | 1 185 913,13 |  |  |  |  |  | 1185913,13 | Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала. |
| Мероприятие 1.4.Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 2200S5090 | 240 |  |  | 1017000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1017000 | Ремонтное автомобильных дорог общего пользования |
| Мероприятие 1.8. Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств краевого бюджета | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0409 | 2200S5090 | 240 |  | 0,0 | 10859,18 | 0,0 | 0,0 |  | 10859,18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета»

- Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального

- хозяйства Шеломковского сельсовета», в рамках

- муниципальной программы «Повышение качества жизни населения

- Шеломковского сельсовета».

| - Наименование подпрограммы | «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шеломковского сельсовета» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Шеломковского сельсовета |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | Цель подпрограммы: -создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в поселении |
| Задачи подпрограммы | Задачи подпрограммы: - обеспечить надежность эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры; -сохранить жилищный фонд на территории поселения |
| Целевые индикаторы | - снос аварийных и ветхих строений; - ремонт муниципального жилищного фонда - ремонт общественных колодцев; - снижение доли глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа; - - капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения, водоотведения, - - снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из колодцев и водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 13 675 464,69 рублей, из них по годам: 2014 год – 349512,38 рублей 2015 год – 526546,88 рублей 2016 год – 551649,08 рублей 2017 год – 575066,01 рублей 2018 год – 1243864,12 рублей 2019 год – 333617,58 рублей 2020 год -300399 ,18 рублей 2021 год – 101069,57 рублей 2022 год -145161,00 рублей 2023 год-91408,00 рублей 2024 год -8 602 170,89 рублей 2025 год-855000,00 рублей 2026 год -0,00 рублей 2027 год-0,00 рублей Источник финансирования: За счет средств краевого бюджета Всего 0 рублей, из них по годам; 2014 год – 0 рублей 2015 год – 0 рублей 2016 год – 0 рублей 2017 год – 0 рублей 2018 год – 0 рублей 2019 год - 0 рублей 2020 год-0 рублей 2021 год-0 рублей 2022 год-0 рублей 2023 год-0 рублей 2024 год-0 рублей 2025 год-0 рублей 2026 год -0 рублей 2027 год-0 рублей за счет средств местного бюджета всего 4 363 537,28 рублей, из них по годам: 2014 год – 349512,38 рублей 2015 год – 526546,88 рублей 2016 год – 551649,08 рублей 2017 год -575066,01 рублей 2018 год – 1243864,12 рублей 2019 год – 333617,58 рублей 2020 год-300399,18,00 рублей 2021 год- 101069,57,00 рублей 2022 год-145161,00 рублей 2023 год-91 408,00 рублей 2024 год -145243,48 рублей 2025 год -0,00 рублей 2026 год -0,00 рублей 2027 год-0,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Шеломковского сельсовета |

- Обоснование подпрограммы

  - Постановка проблемы и обоснование  необходимости принятия подпрограммы

В настоящее время проблемой остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

      - Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по сельсовету по состоянию на 01.01.2013 года составляет 4,8 %. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2013 года составляет 0,65% или 5 аварийных жилых домов.

      - В последние годы объемы капитального ремонта растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо сносить не менее 3% старого фонда и капитально ремонтировать, как минимум, 4-5% жилищного фонда.

Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.

- Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 0%, нецентрализованными  водоисточниками пользуется  100 %  потребителей.

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 0 %.

Соответственно более 1000 человек используют воду, не отвечающую требованиям СанПиН.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Обеспечение населения сельсовета чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации.

Доля проб воды подземных водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам составила по:

санитарно-химическим показателям  -  29,05 %

микробиологическим показателям 	   -  5,4 %

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.

В 2013 году доля проб воды открытых водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам составила по:

санитарно-химическим показателям 					51,8%

микробиологическим показателям 						15,7%

Санитарно-техническое состояние нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы) остаётся неудовлетворительным.

- Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

- - задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

- - необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

- - проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства;

- - услуги населению по банно-прачечному хозяйству.

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется посредством программно-целевого метода, к основополагающим принципам которого необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения сельских поселений.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее обеспечивающие комфортные условия проживания.

2.2.2. Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

-сохранить жилищный фонд на территории поселения

- обеспечить надежную эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети).

2.2.3. Срок реализации подпрограммы  -  2014 - 2027 годы.

2.2.4. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы представлены в Приложении №1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Мероприятия программы направлены на:

- модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети);

- текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен;

- приобретение глубинных насосов для водонапорных башен;

- снос аварийных и ветхих строений;

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является  администрация  Шеломковского сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 2.3.3. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы распределяется в 2014-2023 годах в Приложении №2 к подпрограмме.

- 2.4. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения

- 2.4.1. Администрация Шеломковского сельсовета осуществляет управление и текущий контроль над ходом выполнения подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет результаты и производит оценку реализации подпрограммы.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет администрация Шеломковского сельсовета.

2.4.3. Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Шеломковского сельсовета от 10.10.2013 года №127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шеломковского сельсовета, их формировании и реализации».

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности и

- экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей Шеломковского сельсовета;

- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;

- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования;

- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда;

2.6. Система мероприятий

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

результативности программы, составит 13 675 464,69 рублей.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шеломковского сельсовета» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | финановый год | финансовый год | финансовый год | Очереднолй финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  |  | 2014-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 |
| 1.3 | Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; | % | Ведомственная отчетность | 80 | 79 | 78 | 78,5 | 77 | 76 |
| 1.4 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 |
|  | Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены | % | Ведомственная отчетность | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 1 |
| 1.5 | Доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | % | Ведомственная отчетность | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | % | Ведомственная отчетность | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 |
| 2.2 | Снос аварийных и ветхих строений | % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шеломковского сельсовета» |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | финансовый год 2014-2021 год | финансовый год 2022 год |  | Отчетный финансовый год 2023 год |  |  | финансовый год 2024 год |  | первый год планового периода 2025 год | второй плановй период 2026 год | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети) | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0502 | 0230064020 | 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен | Администрация Шеломковского сельсовета | 831 | 0502 | 0230064020 | 240 | 3 850 655,23 | 101 069,57 |  |  | 145 161,00 |  | 106 000,0 |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 4 302 885,80 |  |